Bilan du projet ENI-Enchere.org
# Résultat
Fonctionnalités	A faire	En cours	Fait
Se connecter			x
S’inscrire			x
Modifier mon profil			x
Vendre un article			x
Lister les ventes			x
Faire une enchère			x
Remporter une vente			x
Version mobile		x
Afficher un profil			x
Afficher le détail d’une vente			x
Version desktop			x
Se souvenir de moi	x
Photo pour la vente	x
Annuler une vente	x
Supprimer mon compte			x
Supprimer des comptes utilisateurs	x
Désactiver un compte utilisateur	x
Pagination	x
Mot de passe oublié	x
Gestion des logs			x
Version anglaise
Gestion catégories			x

Avez vous réalisé des fonctionnalités non prévues initialement ?
Critères techniques	A faire	En cours	Fait
Respect des principes de l’architecture en couches			x
Gestion correcte de la navigation : retour navigateur, rafraîchissement d'une page avec formulaire, etc.			x
Sécurisation de l’accès aux pages nécessitant une authentification			x
Gestion de la session			x
Factorisation du code (Servlets, JSPs, css...)			x
Utilisation efficace des contextes mémoire			x
Séparation HTML/CSS			x
Modularisation des vues (insert, fragments, templates…)			x
Portabilité du code (pas d’informations sur le serveur, port, ou nom d’application codées « en dur »)		x
Séparation effective des technologies (ex : minimum de scriptlets dans les JSP).			x
URI logiques : les noms réels des fichiers ne doivent pas être visibles dans le navigateur. (Ex : /seConnecter vs ConnexionServlet )			x
Respecter le pattern MVC			x
Adaptation de la mise en page au format de l’affichage (Responsive Web Design)		x
Utilisation d’un pool de connexions			x
Pas de fuite de connexions			x
Pas d’injection SQL possible			x
Garantir l’intégrité des données (Exemple : enchérir, nouvelle vente...)		x

# Évaluation rétrospective :
Critère de qualité	Niveau (1 à 5)	Comment atteindre 5 ?
Maintenabilité (respect des conventions, nomenclature, utilisation de patterns, documentation…)	3	Plus de documentation
Robustesse (absence de défauts/bugs, sécurité, bonnes pratiques…)	4	On peut toujours faire mieux
Évolutivité (paramètres externalisés, utilisation de pattern…)	4	Plus de factorisation

# Réussites
Travail d’équipe, Bonne cohésion de groupe
Respect des spécifications donné par le client
# Difficultés rencontrées
Les nouvel notion, le cadre particulier lié au confinement et les poste de travail différents (ex : ide, OS ect ...)
# Pistes d’améliorations
(comment améliorer le déroulement du projet par rapport aux pratiques mises en œuvre)

Commencer à faire nous même la base de donnée
Arrêter de suivre à la lettre les documents fournis (ex : base de données, diagramme de classe)
Continuer à se partager les tâches, être souvent en contacte, partager les problèmes rencontrés et les connaissances
Plus de commit pour éviter les merges problématique
Moins de réunion